第三期工作汇报
1、 概况
时间：2020.4.1~2020.6.1
成员：黄茂
目标：1. 完成地图相关功能
2. 添加功能窗口
3. [bookmark: _GoBack]调整工程部件
2、 完成情况：
1. 地图功能完善，包括航线操作，无人机操作，地图缓存与设置
2. 界面添加，包括设置界面，任务界面，飞行界面，信息界面，其中包括相关子界面。
3. 通讯完善，解决无人机和地面站之间通讯存在的有些部件无法通讯问题。
4. 地面站大体功能已经具备，但还需将剩下的一些功能完善，并联调。
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以下为各个界面的简单展示。
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3、  下一步计划：
时间：2020.6.1~2020.7.30
1. 整体调试。
2. 细节微调，逐步将存在的缺陷消除归零。
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