第一期工作汇报
1、 概况
时间：2019.12.23~2020.2.29
成员：黄茂
目标：1. 完成主导航显示模块所有工作
      2. 软件基本框架搭建完成
      3. 编译环境mingw32，MSV2015 32/64，Linux gcc的配套搭建；
2、 完成情况：
1. 主导航显示模块工作基本完成，还剩代码优化，接口留出等部分。
2. 界面大体情况已经确定，细节部分尚待优化。
3. 软件框架采用菜单式布局，框架基本搭建完成
4. 编译环境目前可以支持mingw32，MSVC2015 64（32还未知），
5. 环境搭建未完成的是 linux gun ，这个环境刚开始使用过，但是后面为了适应MSVC修改了很多东西，目前还没测试在Linux下是否还是可以编译运行。
3、  下一步计划：
时间：2020.3.1~2020.3.31
1. 通讯部分：1.串口，2.网络
2. [bookmark: _GoBack]菜单
3. 定下软件框架
4. *增加插件功能（看情况执行）
