第一期工作汇报

- 概况

时间：2019.12.23~2020.2.29

成员：黄茂

目标：1. 完成主导航显示模块所有工作

2. 软件基本框架搭建完成

3. 编译环境mingw32，MSV2015 32/64，Linux gcc的配套搭建；

- 完成情况：

- 主导航显示模块工作基本完成，还剩代码优化，接口留出等部分。

- 界面大体情况已经确定，细节部分尚待优化。

- 软件框架采用菜单式布局，框架基本搭建完成

- 编译环境目前可以支持mingw32，MSVC2015 64（32还未知），

- 环境搭建未完成的是 linux gun ，这个环境刚开始使用过，但是后面为了适应MSVC修改了很多东西，目前还没测试在Linux下是否还是可以编译运行。

- 下一步计划：

时间：2020.3.1~2020.3.31

- 通讯部分：1.串口，2.网络

- 菜单

- 定下软件框架

- *增加插件功能（看情况执行）